|  | ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Diretoria de Controle de Licitações e Contratações – DLC | MATRIZ DE PLANEJAMENTO (Programa de Auditoria NAG 1120 e 4313.1) |
| --- | --- | --- |

| Órgão/Entidade: | Secretaria de Estado de Infraestrutura |
| --- | --- |
| Objetivo Geral: | Verificar o andamento das obras de duplicação, incluindo restauração da pista existente, obra de arte especial (viadutos) e terra armada, na rodovia SC-403, trecho: entroncamento rodovia SC-401 – Ingleses – R$ 45.000.000,00. Obra encontra-se em andamento, com execução do pavimento. |

| Questões de Auditoria | Possíveis Achados | Procedimentos Ibraop/IRB utilizados (Exemplos) |
| --- | --- | --- |
| 1. A obra está sendo executada em conformidade com os projetos e memorial descritivo especificado pela contratante? | - Execução de obra em desconformidade com os projetos e especificações, contrariando art. 66 c/c 69 da Lei de Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93). - Pagamento e/ou liquidação irregular da despesa, com ou sem dano ao Erário, por medição/pagamento por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando os artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64. - Deficiência da fiscalização em função de execução por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando o art. 67, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. - Deficiência do Projeto Básico, em função do projeto, memorial descritivo e/ou especificações técnicas, partes integrantes do projeto básico, estarem em desconformidade com os requisitos estabelecidos no art. 6º, inciso IX, c/c 12, da Lei Federal nº 8.666/93. | - PROC-IBR-ROD 101/2015 – Extrair corpos de prova de concreto asfáltico para formação de amostra representativa para fins de auditoria. - PROC-IBR-ROD 102/2015 – Verificação das espessuras médias executadas de revestimento de concretos asfálticos. - PROC-IBR-ROD 103/2015 – Calcular as densidades aparentes dos corpos de prova extraídos das camadas de concreto asfáltico. - PROC-IBR-ROD 105/2015 – Calcular o teor de ligantes dos corpos de prova extraídos das camadas de concreto asfáltico. - PROC-IBR-ROD 113/2015 – Verificar a conformidade do quantitativo medido de concreto asfáltico. |
| 2. A obra está sendo medida e paga em conformidade com os serviços efetivamente executados? | - Execução de obra em desconformidade com os projetos e especificações, contrariando art. 66 c/c 69 da Lei de Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93). - Pagamento e/ou liquidação irregular da despesa, com ou sem dano ao Erário, por medição/pagamento por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando os artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64. - Deficiência da fiscalização em função de execução por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando o art. 67, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. - Deficiência do Projeto Básico, em função do projeto, memorial descritivo e/ou especificações técnicas, partes integrantes do projeto básico, estarem em desconformidade com os requisitos estabelecidos no art. 6º, inciso IX, c/c 12, da Lei Federal nº 8.666/93. | - PROC-IBR-ROD 101/2015 – Extrair corpos de prova de concreto asfáltico para formação de amostra representativa para fins de auditoria. - PROC-IBR-ROD 102/2015 – Verificação das espessuras médias executadas de revestimento de concretos asfálticos. - PROC-IBR-ROD 103/2015 – Calcular as densidades aparentes dos corpos de prova extraídos das camadas de concreto asfáltico. - PROC-IBR-ROD 105/2015 – Calcular o teor de ligantes dos corpos de prova extraídos das camadas de concreto asfáltico. - PROC-IBR-ROD 113/2015 – Verificar a conformidade do quantitativo medido de concreto asfáltico. |